北京广播电视台

自行招标邀请文件

（货物类）

项目名称：北京广播电视台卫视频道高清超高清同播技术系统建设项目二期

（七）配套项目：监录系统改造项目

项目编号：BG25-064

采购人：北京广播电视台

2025年11月

目录

第一章台内自行招标邀请函	3

第二章采购需求及说明	5

第三章投标文件的构成与要求	8

第四章评审办法	11

附件1 报价函格式	12

附件2 报价表格式	13

附件3 法定代表人授权书格式	15

附件4 投标人资格声明书	16

附件5开标一览表	18

- 台内自行招标邀请函

我单位拟就“北京广播电视台卫视频道高清超高清同播技术系统建设项目二期（七）配套项目：监录系统改造”项目以自行招标方式进行采购，现邀请贵公司进行响应。概况如下：

| 项号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购方：北京广播电视台 自行招标项目名称：北京广播电视台卫视频道高清超高清同播技术系统建设项目二期（七）配套项目：监录系统改造 招标编号：BG25-064 |
| 2 | 项目要求：（详见第二章：采购需求及说明） |
| 3 | 到货期：30个自然日，自合同生效日起开始计算。 到货地点：北京广播电视台国贸办公区北京市朝阳区建国路98号。 质保期：自设备终验合格且收到《验收合格证明》之日起36个月的免费质量保证期 |
| 4 | 预算金额：预算控制金额为人民币950000元，超出项目预算金额投标无效。 |
| 5 | 现场勘查时间及地点 不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分考察地点：____________。 |
| 6 | 答疑时间及地点 不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分召开地点：____________。 |
| 7 | 供应商资质要求：详见资格性审查文件。 |
| 8 | 报价：应为完成本项目所有货物及相关服务的总价报价货币：人民币 |
| 9 | 投标文件份数：5份（1份正本，4份副本，1份电子版）。 投标人递交的电子版文件应为投标文件正本PDF扫描版，包含纸质投标文件全部内容，存储载体为只读光盘、U盘或一次写入光盘。 |
| 10 | 投标文件递交地点：北京市朝阳区建国路98号（北京广播电视台国贸办公区）综合楼2606会议室。 投标文件递交截止时间：2025年11月13日 |
| 11 | 自行招标时间及地点：2025年11月13日， 北京广播电视台国贸办公区综合楼2606会议室。 |
| 12 | 评审办法：最低价评标法 |
| 13 | 联系人姓名：赵江怀 电话：85338900 |
| 14 | 投诉联系电话：010-85337796 |

- 采购需求及说明

- 项目概述

监录系统是北京广播电视台安全播出保障管理的重要技术系统之一，当前完成对我台传输至歌华有线、卫星地面站、央塔、长城平台的主备共64套电视节目7*24小时实时监测收录，满足广电总局安全播出管理规定中对自台监测的配置要求。北京卫视4K超高清频道已经顺利开播，传输至歌华有线及卫星地面站的主备共4路超高清信号需纳入监录系统；由于该系统建成于2009年，已无法完全满足北京卫视4K超高清频道信号监录需求，设备状态和系统功能均需优化提升，适配广电监测行业超高清、智能化需求。因此本项目为监录系统改造，完成北京卫视4K超高清安播监录，原系统部分老旧设备更新，系统功能优化，项目完成后最终实现全台主备共68套节目的全频道安全播出信号监测，为全台安全播出保障管理提供有力支持。

本次采购控制预算为95万元。

- 采购内容

具体设备需求见下表：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K超高清监录 设备 | 2 | 台 | - 单机支持4路4K 50P； - 信源接入支持：IP组播信号（支持UDP、RTP、RTSP、RTMP、HTTP、HLS等协议）； - 视频解码支持H.265、H.264、AVS2、AVS+、AVS、MPEG2、MPEG4编码； - 音频解码支持AAC、AC3、MP3、MPEG、DRA、支持5.1声道； - 视频输出接口2xHDMI(4K+1080P)、1xVGA、1xIP拼接流(H.264)； - 音频输出接口2xHDMI(数字),1x3.5mm模拟接口； - 双冗余热插拔电源； - 可完成信号实时监测（码流层、画面层）、实时告警、异态信息录制及管理、节目收录及管理； - Web端可视化配置与智能管理，高效辅助安播监录值班； |
| 2 | 高清监录设备 | 2 | 台 | - 单机支持30路高清； - 信源接入支持：IP组播信号（支持UDP、RTP、RTSP、RTMP、HTTP、HLS等协议）； - 视频解码支持H.264、AVS+、AVS、MPEG2、MPEG4编码； - 音频解码支持AAC、AC3、MP3、MPEG、DRA、支持5.1声道； - 视频输出接口2xHDMI(1080P)、1xVGA、1xIP拼接流(H.264)； - 音频输出接口2xHDMI(数字),1x3.5mm模拟接口； - 双冗余热插拔电源； - 可完成信号实时监测（码流层、画面层）、实时告警、异态信息录制及管理、节目收录及管理； - Web端可视化配置与智能管理，高效辅助安播监录值班； |
| 3 | 监录管理终端 | 2 | 台 | - 可流畅播放、处理4K节目； - 完成对监录单元的管理、配置； - 安播异态处理、播后收录节目处理等； - 所配备的CPU需通过中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心的安全可靠测评。性能不低于海光3350 8核 3GHz； - 操作系统需通过中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心的安全可靠测评； - 内存不低于32G；独立显卡，T1000或RTX5060级别，显存不低于8G； - 硬盘 512G固态+4T - 无线网卡 |
| 4 | 系统集成 | 1 | 套 | 完成设备安装、系统调试、机房PDU更换、增配便捷式码流测试仪。 |

- 项目周期、质保与验收要求

          - 供货周期：本项目的所有货物应在合同生效后30个自然日内完成备货。

          - 设备应运至北京市建国路98号，北京广播电视台国贸办公区。

          - 到货清点验收要求：产品到货后，由采购人按照合同清单中货物数量、型号等进行验收，供应商应保证产品符合投标文件中所列规格要求，并在质量、性能等方面符合国家标准规定。到货设备与合同相符，由采购人出具到货清点验收单并由双方签字确认。

          - 自合同生效之日起45个日历日内完成设备安装、调试等系统集成工作，进行用户培训，具备试运行的条件。

          - 1个月内完成试运行后，进入终验阶段。采购人组织第三方测试，根据测试结果由采购人出具北京广播电视台《工程、设备、系统》验收表。采购人出具的北京广播电视台《工程、设备、系统》验收表视为项目整体验收合格。

          - 中标人需配合采购人，实施相应测试验收方案，并根据测试结果进行方案优化,同时针对试运行期间暴露的各类问题，按照采购人需求对系统软硬件进行必要的改进、完善和调换，确保系统具备正式上线运行的条件。

          - 中标人应对合同约定的所有设备及系统整体提供至少36个月的质量保证期，质量保证期自系统安装调试完成，经采购人终验合格并取得北京广播电视台《工程、设备、系统》验收表之日起开始计算。

          - 在质量保证期内，如货品出现质量问题和故障，由供应商负责判定故障原因，并提供备品备件。

- 付款方式阐述

合同生效之日起30日内，采购人向供应商支付合同金额的30%。

自设备到货验收合格，且到货清点验收单由双方签字确认之日起30日内，采购人向供应商支付40%合同款。

自完成终验，且过采购人整体验收并取得北京广播电视台《工程、设备、系统》验收表之日起30日内，采购人向供应商支付剩余30%合同款。

采购人付款前，供应商应提前出具同等金额的增值税专用发票，否则，采购人有权延迟付款且不承担任何责任。增值税专用发票开具单位、开户行账号信息应与合同中相应信息一致。

- 投标文件的构成与要求

一、投标文件的编制要求

投标人应认真阅读自行招标需求文件的所有内容，按自行招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对自行招标文件做出实质性响应；否则，其响应将被拒绝。（标记★的条款为组成投标文件的重要条款，请仔细研读）

- 投标文件的构成：

- 投标文件及项目方案文件

投标人编写的投标文件应包括下列部分（详细要求及具体格式见附件1、附件2；附件中未列出具体格式者，其格式由投标人自拟）：

- 报价函（需要法定代表人或授权代表签字、加盖公章）★

- 报价表（需要法定代表人或授权代表签字、加盖公章）★

- 资格证明文件（如采购方有确定必须要提供的资格证明文件) ★

- 开标一览表（附件5）★

- 服务方案

- 人员团队构成

- 技术规格、商务条款的偏离说明

- 售后服务承诺

- 其它补充文件

2.	证明投标人合格的资格证明文件

投标人应提交证明其有资格参加自行招标和成交后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。资格证明文件包括但不限于：

- 公司营业执照复印件（加盖公章）★

- 法人代表授权书（需要法定代表人签字或盖章及授权代表签字、加盖公章）★

- 授权代表身份证复印件（当天带身份证查验）★

- 投标人资格声明书（附件4）★

- 投标人信用记录查询结果（信用中国网）★

- 法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有）★

- 投标文件的服务要求：

- 投标有效期

报价文件应自报价提交截止时间起90日内有效；

- 投标文件的制作

投标人需要提交五份投标文件，其中正本一份、副本四份。副本可采用正本的复印件（需加盖公章）,投标人递交的电子版文件应为投标文件正本PDF扫描版，包含纸质投标文件全部内容，存储载体为只读光盘、U盘或一次写入光盘。

- 投标文件的密封和递交★

投标人应将投标文件的正本、副本和相关文件密封包装并加盖公章，采购方将拒绝接收未密封的投标文件。

投标人应在不迟于投标截止时间之前将投标文件递交至本自行招标文件指明的地址，采购方将拒绝接收在投标截止时间后送达的任何投标文件。

- 投标文件无效的情况

实质上没有响应需求文件要求的投标文件无效。如发现下列情况之一的，其投标无效：

- 报价总价超过项目预算金额或者最高限价的；

- 报价文件有效期不满足的；

- 投标文件未按照需求文件要求签署、盖章的；

- 投标文件不满足需求文件中★号条款要求的；

- 投标文件的响应与事实不符或虚假投标的；

- 报价小于等于零的或报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且未能应评标委员会要求证明其报价合理性的。

- 投标人恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

- 投标人、投标文件不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求和投标被否决的情形，其投标无效。

- 终止自行招标采购的情况

- 有效投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

- 中标公告与中标通知书

采购人自供应商确定之日起2个工作日内，向供应商发出中标通知书。

- 自行招标过程的保密原则

- 自行招标之后，直到授予成交投标人合同止，凡与本次自行招标有关人员对属于审查、澄清、评价有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

- 在自行招标期间，投标人试图影响采购单位和自行招标的任何活动，将导致其自行招标被拒绝，并承担相应的法律责任。

- 投标人须知

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位，不得再参加本项目投标。

请投标人按附件4要求如实填写。

- 廉洁自律原则

各方应自觉遵守法律法规、遵守新闻从业人员廉政行为若干规定及职业道德自律公约，互相监督，杜绝违反法律法规、违反上述规定及公约的行为。

- 投诉

如果您在此次采购过程中有任何质疑或不满，请拨打北京广播电视台运营管理部招投标管理科的投诉举报电话，您所遇到的问题将会及时妥善地得到处理。投诉电话：010-85339682。

- 评审办法

本次招标采购采用最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，评审小组根据“符合采购需求、质量和服务要求的，报价最低成交”的原则，以最终轮报价中提出最低报价的投标人作为中标候选投标人或者中标投标人的评标方法（需剔除明显低于成本或明显不合理且不能提供相应证据证明的报价）。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定供应商，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

# 附件1 报价函格式

报价函

致：北京广播电视台

根据贵方为××××××××项目的自行招标文件，签字代表（印刷体姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述报价文件正本1份、副本一式4份。

在此，签字代表宣布同意如下：

- 报价总价为：（大写）元人民币，本报价完全符合自行招标邀请文件的规定。服务项目地点：。

- 投标人将按自行招标文件的规定履行责任和义务。

- 投标人已详细审查全部自行招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标有效期为自递交报价之日起90个日历日。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价格的报价。

- 与本报价文件有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

传真

电子函件

供应商授权代表签字

供应商名称

供应商公章

日期：年月日

# 附件2 报价表格式

1. 自行招标报价说明

  - 报价表应与台内自行招标邀请函、项目需求及说明等自行招标文件一起参照阅读。

  - 报价表中的单价和合价包括由投标人承担的直接费、间接费、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由投标人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

  - 符合合同规定的全部费用和利润都应包括在报价表所列的各项目中，合同规定应由投标人承担而在报价表中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已包括在其他有关项目的单价和合价中。投标人不应在报价表中自行增加新的项目或修改项目名称。

  - 报价中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报。投标人还应填报报价汇总表，并在其结尾处填写总报价。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其他项目的单价和合价以及总报价内。

  - 采购方将根据项目进展情况进行质量检查、验收，投标人应提供工作条件，其费用计入报价中。

供应商名称（打印、盖章）：

供应商授权代表（签字）：

日期：年月日

2．总报价表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 名称 | 报价（元） | 备注（到货周期、质保周期） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币元小写） |  |  |  |
| 总报价（人民币元大写） |  |  |  |

供应商名称（打印、盖章）：

供应商授权代表（签字）：

日期：年月日

3. 分项报价表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币元大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表中合计金额应与总报价表中投标价格一致。

供应商名称（打印、盖章）：

供应商授权代表（签字）：

日期：年月日

# 附件3 法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我       （姓名和职务）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                （单位/部门名称）的         （姓名和职务）为我     代理人，以              的名义参加        项目的自行询价活动。代理人在报价、比选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权书于      年      月      日签字生效，特此声明。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：     年     月     日

# 附件4 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：北京广播电视台

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

与投标单位负责人为同一人的其他单位

| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 相互关系 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

与投标单位存在控股、管理关系的其他单位

| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 相互关系 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.投标人应当依据自身存在的上述情形，如实披露与本单位存在关联关系的单位情况。

2.如果投标人不存在上述情形，在表格“单位名称”栏填写“无”。

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

# 附件5开标一览表

开标一览表

项目名称：

| 序号 | 供应商名称 | 投标总价（人民币元） |  | 到货周期 | 质保周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |  |  |

供应商授权代表（签字）：________

供应商名称（盖章）：    ____________

日期：     年     月     日